## Slide 1
云网运营部IT运营中心北京分部
2020年8月
HW2020防护方案

## Slide 2
组织结构及职责
二
行动背景和目的
一
工作流程
三
协作工具及手段
四
注意事项
五

## Slide 3
行动背景及目的
一
组织结构及职责
二
工作流程
三
协作工具及手段
四
注意事项
五

## Slide 4
组织结构和职责
领导决策组
现场值班组
三中心局方现场
值班人员
（3人）
安全监测处置组
安全团队，外协团队，数据库、应用值班人员
（1+5+n人）
溯源支撑组
HW2020专项行动工作组
中心主任、室主任
云网安全管理平台、流量分析平台、日志平台、数据库组、应用系统、端到端值班人员

## Slide 5
组织结构和职责
领导决策组
中心主任、室主任
01
人员组成
由北京中心、江苏中心、广东中心领导组成
02
组织职责
负责统一协调及指挥调度工作；对各中心负责范围内的系统所出现的风险、威胁的应对方式进行决策；对应急响应事件进行总体指挥和协调调度；对三中心自行发现的风险、威胁判定是否上报总指挥部。

## Slide 6
组织结构和职责
现场值班组
三中心局方现场
值班人员
01
人员组成
该组人员共3人，由北京中心、江苏中心、广东中心局方人员组成，以7*24现场值守形式进行值班。
02
组织职责
主要负责对总指挥下发的风险、威胁进行归属确认，通知领导决策组知悉，并派发对应系统进行处置；对中心自行发现的风险进行汇总整理，交由领导决策组判定后上报总指挥部；负责针对现场环境进行监测（如可疑人员、可疑WIFI等）；并负责按照模板整理日报，按要求进行相关报送工作。

## Slide 7
组织结构和职责
安全监测处置组
安全团队，外协团队，数据库、应用值班人员
01
人员组成
该组人员由安全团队值班人员1人（7*24），外协团队（电信集成）现场监测人员2人（7*12），外协团队（电信集成）远程重保人员3人（7*24）及各系统数据库、应用值班人员组成。
02
组织职责
负责通过已有安全监测手段（风控平台、流量分析、日志平台、端到端、数据库日志、系统日志等）、网络安全设备、应用系统运行情况、审计日志等进行实时监测，及时发现网络攻击行为；负责对异常事件进行研判，对发现的安全问题和威胁事件提供整改加固建议并及时处置，及时对攻击威胁进行阻断，并针对问题进行溯源。
Notes: 处置方案及建议经组内协商后反馈现场值班组，由值班组上报领导决策组进行决策后，交由监测处置组进行后续处理。

## Slide 8
组织结构和职责
溯源支撑组
云网安全管理平台、流量分析平台、日志平台、数据库组、应用系统值班人员
01
人员组成
该组人员由云网安全管理平台、流量分析平台、日志平台、数据库组、应用系统、端到端等值班人员（均为7*24）组成，可复用对应系统安全监测组值班人员，也可单独设置。
02
组织职责
负责对安全监测处置组针对安全问题和威胁事件的溯源分析动作提供协助支撑。根据监测处置组要求，提供对应日志、数据、告警等的查询结果，并根据需要提供数据。用于溯源及事后总结形成防守方加分项。

## Slide 9
工作流程-安全事件处置流程
相关人员
· 安全监测处置组
· 现场值班组
解决方案在安全事件发现流程中由安全监测处置组提供，处置动作由安全监测处置组执行，如漏洞修复、配置变更、一键封堵等。漏洞修复、配置变更等由数据库、应用系统值班人员处理，一键封堵动作由安全团队值班人员具体操作。处理完成后将处理情况及结果反馈至现场值班组汇总。
此流程中的封堵仅指MSS应用一键封堵功能，如需NOC、SOC配合从防火墙或IPS、WAF进行的封堵，或需其他处室进行的配合处置动作，由现场值班组在上报流程中上报总指挥部协调处理。
安全事件处置流程